盐都区新能源汽车充电桩建设项目

容量管理计划

中达丰集团有限公司

2025-04-20

# 文档信息

| 文档名称编号 | 容量管理计划（ZDFJT-ITSS-GCKJSJT） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 中达丰集团有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-4-20 | 发布版本 | 肖龙莽 | 吴向阳 |

目录

盐都区新能源汽车充电桩建设项目	1

容量管理计划	1

中达丰集团有限公司	1

文档信息	2

1. 计划概述	4

2. 管理目标	4

3. 组织架构与职责分工	4

4. 容量管理内容	4

4.1. 人力资源容量	5

4.2. 设备与系统容量	5

4.3. 技术支撑容量	5

5. 容量监控与评估机制	5

6. 应急扩容流程	6

6.1. 触发条件	6

6.2. 响应机制	6

6.3. 恢复时间	6

7. 附件	6

计划概述

本计划依据《盐都区新能源汽车充电站建设项目合同》及公司《组织架构及职责说明》《岗位说明书》制定，旨在确保项目在建设与运维阶段具备充足的资源支持，保障充电设施的安全、稳定、高效运行，满足合同约定的技术标准与服务质量要求。

管理目标

- 资源匹配：确保项目各阶段（设计、采购、施工、调试、运维）的人员、设备、技术资源充足。

- 容量预测：基于项目规模（60个充电车位）和系统配置，预测未来12个月的资源需求。

- 动态调整：建立容量监控机制，根据项目进展和实际使用情况动态调整资源配置。

- 应急响应：确保在突发高负荷或故障情况下，具备快速扩容与应急处理能力。

组织架构与职责分工

| 部门 | 岗位 | 容量管理职责 |
| --- | --- | --- |
| 副总经理 | 副总经理 | 统筹项目整体资源调配，审批容量管理计划，协调跨部门资源支持 |
| 研发部 | 研发部经理、系统架构师 | 负责充电系统技术架构设计、软件容量评估与优化 |
| 运维部 | 运维部经理、运维实施工程师、基础环境运维工程师、网络工程师 | 负责硬件设备、网络、电力等基础设施容量规划与监控 |
| 采购部 | 采购部经理、采购专员 | 负责设备与物资采购计划，确保供应链资源匹配项目需求 |
| 质量部 | 质量部经理、质量管理专员 | 负责容量管理过程的质量审核与合规性检查 |
| 人力资源部 | 人力资源部经理、人事专员 | 负责人员招聘、培训与配置，确保项目团队能力与规模匹配 |

容量管理内容

人力资源容量

| 阶段 | 所需岗位 | 人数 | 时间节点 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 需求工程师、系统架构师、UI设计师 | 4人 | 2025年4月—6月 | 研发部 |
| 采购与施工阶段 | 运维项目经理、运维实施工程师、采购专员 | 6人 | 2025年7月—12月 | 运维部、采购部 |
| 调试与试运行阶段 | 软件运维工程师、技术支持工程师 | 5人 | 2026年1月—2月 | 运维部 |
| 运维阶段（质保期） | 服务台客服、备件库管理专员 | 3人 | 2026年3月起 | 运维部 |

设备与系统容量

| 系统类别 | 配置标准 | 监控指标 | 责任岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电设备 | 120kW直流双枪×244、360kW直流双枪×19、200kW充电堆×5、480kW充电堆×4 | 使用率、故障率、响应时间 | 基础环境运维工程师 |
| 电力系统 | 满足616个车位同时充电峰值负荷 | 负载率、电压稳定性 | 基础环境运维工程师 |
| 网络与监控系统 | 支持远程监控、数据传输、移动端管理 | 带宽使用率、数据延迟、系统可用性 | 网络工程师 |
| 软件系统 | 支持用户认证、支付、数据分析、故障告警 | 并发用户数、响应时间、存储容量 | 软件运维工程师 |

技术支撑容量

研发部：定期评估系统架构是否支持未来用户增长，提出扩容建议。

运维部：建立设备健康档案，预测设备寿命与更换周期。

质量部：审核容量管理记录的完整性与合规性。

容量监控与评估机制

| 监控周期 | 监控内容 | 评估标准 | 责任岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月度 | 设备使用率、系统响应时间、人员负荷 | 使用率≤85%，响应时间≤2秒 | 运维实施工程师 |
| 季度 | 系统并发用户数、存储增长趋势 | 存储余量≥30% | 软件运维工程师 |
| 半年度 | 整体资源使用趋势、容量缺口预测 | 符合项目进展与合同约定 | 运维部经理 |
| 年度 | 年度容量总结与下一年度规划 | 资源充足率≥95% | 副总经理 |

应急扩容流程

触发条件

系统使用率持续≥90%或突发故障影响服务。

响应机制

服务台接收告警，通知运维部经理；

运维部启动应急预案，协调备件库、网络工程师、软件工程师；

采购部启动紧急采购流程（如必要）；

质量部记录事件并评估处理效果。

恢复时间

一般故障：4小时内；

重大故障：12小时内。

附件

项目容量监控记录表（模板）

应急扩容预案（详细流程）

设备清单与容量参数对照表