# 事件处理单

| 编制人 | 肖龙莽 | 时间 | 2025.7.12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呈交部门 | 运维部 | 地点 | 公司会议室 |
| 项目名称 | 临夏州中医医院“智慧银医”项目 |  |  |
| 事件标题 | 统一支付平台对账异常频发 |  |  |
| 事件时间 | 2025年7月12日 |  |  |
| 事件来源 | 财务科 |  |  |
| 影响范围 | 全院支付对账系统 |  |  |
| 事件描述 | 自7月份开始，统一支付平台凌晨对账时出现异常账单，涉及微信、支付宝、医保等支付方式。导致财务工作量激增，需要人工干预 |  |  |
| 事件影响 | 影响财务结算效率，可能出现账务不一致 |  |  |
| 紧急程度 | 高 |  |  |
| 处理部门 | 运维部 |  |  |
| 是否升级为问题 | 是 |  |  |
| 解决时间 | 2025年7月12日 |  |  |
| 解决方案 | 检查对账日志与异常账单； 初步分析为平台与HIS账单接口同步机制存在延 临时增加人工对账批次，缓解当日财务压力。 |  |  |
| 事件改进 | 启动问题管理流程，预计7月底完成系统优化 |  |  |