# 问题处理单

| 编制人 | 肖龙莽 | 时间 | 2025.7.12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呈交部门 | 运维部 | 地点 | 公司会议室 |
| 项目名称 | 临夏州中医医院“智慧银医”项目 |  |  |
| 问题标题 | 统一支付平台与HIS系统对账同步机制缺陷导致异账频发 |  |  |
| 问题时间 | 2025年7月12日 |  |  |
| 问题来源 | 统一支付平台对账异常频发-事件处理单 |  |  |
| 影响范围 | 全院统一支付平台对账系统、财务结算流程 |  |  |
| 问题描述 | 自7月起，统一支付平台每日凌晨自动对账时，频繁出现平台账单与HIS系统账单不一致的情况（异账/单边账），涉及微信、支付宝等多渠道交易，导致财务人员需每日人工干预，严重影响对账效率与准确性。 |  |  |
| 问题影响 | 财务对账工作负担加重，易出错； 资金流与信息流不一致，存在财务风险； 影响医院智慧服务评级与患者资金信任度。 |  |  |
| 紧急程度 | 高 |  |  |
| 处理部门 | 运维部 |  |  |
| 是否升级为问题 | 是 |  |  |
| 解决时间 | 2025年7月12日 |  |  |
| 解决方案 | 2025-07-15前完成日志分析与接口调用链路梳理； 2025-07-15前制定技术优化方案； 2025-07-20前完成开发与测试； 2025-07-21前上线验证并监控一周。 |  |  |
| 是否变更 | 是 |  |  |
| 问题改进 | 问题纳入系统持续性改进清单，后续结合“智慧银医”平台版本迭代进行优化 |  |  |