# 变更完成单

| 编制人 | 胡葛鹏宇 | 时间 | 2025.7.12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呈交部门 | 运维部 | 地点 | 公司会议室 |
| 项目名称 | 临夏州中医医院“智慧银医”项目 |  |  |
| 变更标题 | 统一支付平台对账同步机制优化项目 |  |  |
| 变更状态 | 已完成、系统运行正常 |  |  |
| 完成时间 | 2025年7月28日 |  |  |
| 变更实施概述 | 本次变更已于2025年7月21日凌晨00:30–01:00按计划实施完毕。优化内容包括： 对账同步机制增加延迟补偿与重试逻辑； 统一交易标识映射规则； 增强异常账单分类与告警功能。 系统已于上线后平稳运行一周，各项功能验证通过，对账异常率显著下降。 |  |  |
| 变更结果验证 | 验证项; 验证结果; 验证人/部门. 对账任务自动执行正常; ✅ 每日凌晨准时触发，无失败记录; 运维部. 平台与HIS账单一致率; ✅ 一致率从92%提升至99.8%; 甲方财务科. 异常账单自动归类与告警; ✅ 告警及时，支持半自动处理; 运维部. 财务对账效率提升; ✅ 人工干预时间减少约65%; 甲方财务科财务科. 系统性能无下降; ✅ 对账响应时间保持在2秒内; 运维部. |
| 后续改进 | 建议持续监控对账准确率，每月输出对账质量报告。 可考虑将对账机制优化经验推广至住院结算等其他支付场景。 将本次变更纳入系统运维服务知识，供后续类似问题参考。 |  |  |